# Plan de Tests — Backend Ressources Relationnelles

Projet : Ressources Relationnelles (CDA — Cas H2O V2)

Module : Backend NestJS

Version : 1.0

Date : 2026-04-13

## 1. Objectifs

Garantir la qualité, la fiabilité et la maintenabilité du backend en couvrant trois niveaux de tests :

| Niveau | Outil | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| Tests unitaires | Jest + mocks Prisma | Logique métier des services et gardes |
| Tests d'intégration (e2e) | Jest + supertest + DB réelle | Flux HTTP complets |
| Tests de non-régression | CI GitHub Actions | Prévention de régression à chaque push |

## 2. Périmètre

### 2.1 Dans le scope

• 11 modules fonctionnels : auth, utilisateurs, ressources, catégories, tags, commentaires, favoris, progressions, signalements, amis, messagerie

• Gardes : AuthGuard (token HMAC), RolesGuard (rôles utilisateur)

• Upload fichiers : photo de profil (multer)

• Throttling : limitation de débit (@nestjs/throttler)

### 2.2 Hors scope

• Frontend / application mobile

• Infrastructure de production (k8s, CDN, DNS)

• Tests de performance / charge

## 3. Environnements

| Environnement | Base de données | Port | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement | PostgreSQL 16 (Docker) | 5433 | Dev local |
| Test | PostgreSQL 16 (Docker) | 5434 | Tests e2e locaux |
| CI | PostgreSQL 16 (service GitHub Actions) | 5434 | Pipeline automatisé |

Variables d'environnement de test :

DATABASE_URL=postgresql://test:test@127.0.0.1:5434/rr_cesi_test

AUTH_TOKEN_SECRET=test-secret

## 4. Outils

| Outil | Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Jest | 30.x | Framework de test (unit + e2e) |
| @nestjs/testing | 11.x | Module de test NestJS |
| supertest | 7.x | Appels HTTP dans les tests e2e |
| ts-jest | 29.x | Compilation TypeScript pour Jest |
| Docker / docker-compose | 20+ | Base de données de test isolée |
| GitHub Actions | — | CI/CD |

## 5. Stratégie par niveau

### 5.1 Tests unitaires (src/**/*.spec.ts)

Chaque service a son fichier .spec.ts colocalisé. PrismaService est mocké via createPrismaMock(). Aucun accès réseau ni base de données réelle. Fixtures partagées dans src/test-utils/fixtures.ts. Isolation : jest.clearAllMocks() dans afterEach.

### 5.2 Tests d'intégration e2e (test/*.e2e-spec.ts)

AppModule complet instancié via createTestApp(). ThrottlerGuard désactivé pour éviter les faux positifs. ValidationPipe avec whitelist + forbidNonWhitelisted + transform. Chaque suite isole son état via truncateAll(prisma) dans beforeEach. Exécution séquentielle (--runInBand).

### 5.3 Tests de non-régression (CI)

Déclenché automatiquement sur tout push/PR ciblant main. Deux jobs indépendants : unit (avec coverage) et e2e (avec Postgres service container). Rapport de coverage archivé comme artefact GitHub Actions (14 jours).

## 6. Critères d'entrée et de sortie

Critères d'entrée :

• Code review approuvée (PR mergeable)

• Schéma Prisma valide (prisma validate)

• Build TypeScript sans erreur (nest build)

• Base de test accessible (Docker ou CI service container)

Critères de sortie :

| Critère | Seuil |
| --- | --- |
| Tests unitaires | 100 % verts |
| Couverture services (src/**/*.service.ts) | >= 70 % branches |
| Couverture gardes (auth.guard, roles.guard) | >= 90 % |
| Tests e2e happy-path | 0 échec |
| Tests e2e scénarios d'erreur (40x) | 0 échec |

## 7. Responsabilités

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Développeur | Écriture des tests unitaires et e2e, maintenance des fixtures |
| Tech Lead | Validation des critères de couverture, revue des nouveaux cas |
| DevOps | Maintenance du pipeline CI et de la base de test Docker |

## 8. Risques

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Dérive de la DB de test | E2e faux positifs | truncateAll + RESTART IDENTITY entre chaque test |
| Token HMAC expiré en CI | Échec auth | Token généré dynamiquement dans buildToken() |
| Ports Docker en conflit | CI/local | Port 5434 dédié aux tests, distinct du port dev 5433 |
| Lenteur des e2e en CI | Feedback trop lent | --runInBand + Postgres health-check avant les migrations |